Projektnachbereitung

Jede Projektarbeit sollte mit einem Blick zurück abgeschlossen werden: Was war gut? Was hat geklappt, was nicht? Was machen wir beim nächsten Mal besser?

Ebenso wichtig wie die gute Vorbereitung eines Projekts ist die gründliche Nachbereitung. Sinnvoll ist es, auch außenstehende Dritte, die das Projekt oder dessen Produkt beobachtet haben, in diese Evaluation einzubeziehen und um ihre Meinung zu fragen: Wie wirkt die Arbeit des Projektteams nach außen hin? Wie ist das fertige Produkt zu beurteilen? Gibt es Verbesserungsvorschläge?

Bei der Beantwortung der folgenden Fragen sollte das gesamte Projektteam hinzugezogen werden:

- Wurde das zu Beginn der Projektarbeit festgelegte Projektziel erreicht?

- Sind alle Mitarbeiter des Teams mit dem erreichten Ziel zufrieden?

- Sind alle Mitwirkenden mit der eigenen Arbeit zufrieden?

- Gibt es Kritik an der eigenen Arbeit oder der Arbeit anderer?

- Wie lief die Zusammenarbeit mit Externen?

- Was lief gut? Was klappte hervorragend?

- Was lief schlecht? Was klappte überhaupt nicht?

- Was kann bei weiteren Projekten anders organisiert werden?

- Gab es Unstimmigkeiten im Team?

- Wie wurden Konflikte gelöst?

- Was kann unternommen werden, um unsachliche Differenzen zu vermeiden?

- Wie ist die Arbeit der Projektleitung zu beurteilen?

- Hatte der Projektleiter immer die Übersicht über das gesamte Projekt?

- Der Einsatz welcher Arbeits- und Kreativitätstechniken war erfolgreich?

- Worauf sollte beim nächsten Projekt verzichtet werden?

- Wie lief die Kommunikation untereinander?

- War die Zeitplanung ausreichend?

- Welche Verbesserungen hinsichtlich der Terminplanung können vorgenommen

werden?

- Gibt es Mängel in der Projektdokumentation? Etc.

Mit freundlicher Unterstützung des DOSB